# Star Village Coffee

Dokumentasi Pengembangan Website

Riwayat Chat & Versi Lengkap

Tanggal: 6 Maret 2025

Versi Dokumen: v5.0

# Daftar Isi

1. Gambaran Umum Proyek	2

2. Riwayat Versi	3

3. Detail Perubahan Per Versi	4

4. Fitur Website	8

5. Struktur Database	10

6. API Endpoints	11

7. Pelajaran yang Dipetik	12

8. Ringkasan	13

Catatan: Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih “Update Field” untuk memperbarui nomor halaman.

# 1. Gambaran Umum Proyek

Star Village Coffee adalah proyek pengembangan website untuk sebuah coffee shop yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. Website ini dibangun menggunakan teknologi modern dengan Next.js 16, Prisma ORM, dan database SQLite. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman digital yang baik kepada pelanggan, mulai dari melihat menu, melakukan pemesanan, hingga reservasi meja secara online.

Dokumen ini merupakan catatan lengkap dari seluruh percakapan dan perubahan yang dilakukan selama proses pengembangan, mulai dari versi awal hingga versi terakhir yang berfungsi dengan baik.

## 1.1 Teknologi yang Digunakan

- Framework: Next.js 16 dengan App Router

- Bahasa Pemrograman: TypeScript 5

- Database: Prisma ORM dengan SQLite

- UI Components: shadcn/ui dengan Tailwind CSS 4

- Icons: Lucide React

# 2. Riwayat Versi

Berikut adalah riwayat lengkap semua versi yang telah dibuat selama proses pengembangan, beserta perubahan dan fitur yang ditambahkan pada setiap versinya.

| Versi | Tanggal | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Initial | Setup dasar Next.js, Prisma, SQLite, dan struktur project |
| v2.0 | Sebelumnya | Hero redesign, settings integration, order system |
| v3.0 | 6 Mar 2025 | Logo 3D, 3 CTA buttons, coba pisahkan menu (GAGAL - 404) |
| v4.0 | 6 Mar 2025 | RESTORE: Kembalikan semua dalam satu halaman dengan anchor links |
| v5.0 | 6 Mar 2025 | Dashboard Admin lengkap: Login, Test Order, Gallery, Settings |

Tabel 1: Riwayat Versi Pengembangan

# 3. Detail Perubahan Per Versi

## 3.1 Versi 1.0 - Setup Awal

Versi pertama ini merupakan fondasi dari seluruh project. Pada tahap ini, struktur dasar project dibangun dengan konfigurasi teknologi yang akan digunakan.

### Yang Dilakukan:

- Setup Next.js 16 dengan App Router

- Konfigurasi Prisma ORM dengan database SQLite

- Membuat schema database untuk menu, kategori, dan settings

- Setup shadcn/ui component library

- Membuat halaman admin dashboard dasar

## 3.2 Versi 2.0 - Hero & Settings Integration

Versi kedua fokus pada peningkatan tampilan halaman utama dan integrasi dengan pengaturan yang bisa dikonfigurasi dari database.

### Yang Ditambahkan:

- Hero section redesign dengan layout yang lebih menarik

- Settings integration - nama cafe, alamat, telepon diambil dari database

- Order system dengan keranjang belanja

- API endpoints untuk menu, settings, dan orders

- CSS animations dan styling improvements

## 3.3 Versi 3.0 - Logo 3D & Menu Terpisah (GAGAL)

Versi ini mencoba membuat perubahan besar dengan memisahkan menu ke halaman terpisah. Namun, perubahan ini menyebabkan error 404 dan dashboard admin ter-reset.

### Yang Dicoba:

- Logo 3D dengan coffee beans animation

- 3 CTA buttons dengan styling konsisten (Order Online, Reservasi, Lihat Menu)

- Memisahkan menu ke halaman /menu

- Memisahkan tentang ke halaman /tentang

### Masalah yang Terjadi:

- Navigasi menu menjadi 404 karena folder tidak dibuat dengan benar

- Navigasi tentang menjadi 404

- Dashboard admin ter-reset dan kehilangan semua data

- Gallery tidak menampilkan foto yang sudah di-upload

## 3.4 Versi 4.0 - RESTORE

Karena masalah pada versi 3.0, dilakukan restore untuk mengembalikan semua konten ke dalam satu halaman dengan navigasi menggunakan anchor links.

### Yang Diperbaiki:

- Semua konten dikembalikan ke satu halaman utama (/)

- Navigasi menggunakan anchor links (#tentang, #menu, #order, dll)

- Menghapus folder /menu dan /tentang yang menyebabkan 404

- Logo 3D dengan floating coffee beans dipertahankan

- 3 CTA buttons dengan animasi konsisten dipertahankan

## 3.5 Versi 5.0 - Dashboard Admin Lengkap (CURRENT)

Versi terakhir dengan dashboard admin yang memiliki fitur lengkap untuk mengelola seluruh aspek website.

### Fitur Dashboard Admin:

- Login System - Password: starvillage2024

- Overview Tab - Statistik pesanan dan testing tools

- Test Order - Membuat order test untuk validasi sistem

- Test Reservasi - Membuat reservasi test untuk validasi sistem

- Orders Tab - Kelola pesanan dengan filter dan status update

- Menu Tab - Lihat semua menu items

- Promos Tab - Lihat voucher dan promo

- Reservations Tab - Lihat semua reservasi

- Gallery Tab - Upload dan hapus foto gallery

- Settings Tab - Edit nama, tagline, deskripsi, logo, alamat, telepon, instagram, jam buka/tutup

# 4. Fitur Website

## 4.1 Customer Page (/)

Halaman utama untuk pelanggan dengan semua konten dalam satu halaman menggunakan navigasi anchor links.

- Header dengan navigasi (Home, Tentang, Menu, Order, Reservasi, Lokasi)

- Hero Section dengan logo 3D dan 3 CTA buttons

- Promo Banner dengan kode promo

- Tentang Kami Section

- Menu Section dengan kategori tabs dan search

- Cara Order Section

- Reservasi Meja Section

- Ulasan Pelanggan Section

- Program Loyalitas Section

- Lokasi (Google Maps) Section

- Footer

## 4.2 Admin Dashboard (/admin)

Dashboard untuk mengelola seluruh konten website dengan sistem login sederhana.

### Tab Overview:

- Statistik pesanan pending, hari ini, total pendapatan

- Testing tools untuk order dan reservasi

- Ringkasan total menu, kategori, reservasi

### Tab Settings:

- Edit Nama Cafe

- Edit Tagline

- Edit Deskripsi

- Edit Alamat

- Edit Logo URL (dengan preview)

- Edit Telepon/WhatsApp

- Edit Instagram

- Edit Jam Buka/Tutup

# 5. Struktur Database

Database menggunakan Prisma ORM dengan SQLite. Berikut adalah model-model yang digunakan:

| Model | Deskripsi |
| --- | --- |
| MenuCategory | Kategori menu (Classic Coffee, Signature, dll) |
| MenuItem | Item menu dengan varian, harga, stok |
| ItemVariant | Varian item (HOT, ICE, ukuran) |
| Order | Pesanan dari customer |
| OrderItem | Detail item dalam pesanan |
| Promo | Voucher promo |
| Reservation | Reservasi meja |
| CafeSetting | Pengaturan cafe (nama, alamat, jam, dll) |
| GalleryImage | Foto gallery |
| LoyaltyMember | Member program loyalitas |

Tabel 2: Struktur Database Prisma

# 6. API Endpoints

Berikut adalah daftar API endpoints yang tersedia dalam aplikasi:

| Endpoint | Method | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| /api/menu | GET | Mengambil semua menu dengan kategori |
| /api/settings | GET, PUT | Mengambil/mengubah pengaturan cafe |
| /api/orders | GET, POST | Mengambil/membuat pesanan |
| /api/reservation | GET, POST | Mengambil/membuat reservasi |
| /api/gallery | GET, POST, DELETE | Kelola foto gallery |
| /api/categories | GET | Mengambil semua kategori |
| /api/promos | GET | Mengambil semua promo |

Tabel 3: API Endpoints

# 7. Pelajaran yang Dipetik

Dari proses pengembangan ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil:

## 7.1 Kesalahan pada Versi 3.0

- Memisahkan halaman tanpa membuat folder yang benar menyebabkan 404

- Perubahan besar tanpa backup menyebabkan kehilangan data

- Dashboard admin ter-reset karena perubahan struktur

## 7.2 Best Practices yang Dipelajari

- Selalu catat setiap perubahan dalam worklog dengan detail

- Test terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan besar

- Gunakan anchor links untuk navigasi dalam satu halaman

- Pisahkan halaman hanya jika benar-benar diperlukan

- Selalu buat versi backup sebelum perubahan signifikan

# 8. Ringkasan

Pengembangan website Star Village Coffee telah melewati 5 versi utama. Dimulai dari setup dasar, peningkatan tampilan, percobaan yang gagal, hingga versi final yang lengkap dengan dashboard admin.

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Total Versi | 5 versi utama |
| Versi Berhasil | 4 versi (v1, v2, v4, v5) |
| Versi Gagal | 1 versi (v3) |
| Total Menu Items | 76+ items |
| Total Kategori | 17 kategori |
| Status Akhir | ✓ Berfungsi dengan baik |

Tabel 4: Ringkasan Pengembangan

Dokumentasi ini dibuat sebagai catatan lengkap dari seluruh proses pengembangan. Semoga dapat menjadi referensi yang berguna untuk pengembangan selanjutnya.